一阶段项目开发说明

基于《SDC第一版Demo说明书》的开发细化版本

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 一阶段项目开发说明 |
| 所属阶段 | 第一版 Demo / 一阶段开发 |
| 文档定位 | 将 Demo 目标细化为可落地的阶段开发说明 |
| 核心目标 | 验证关卡内循环 |
| 不接入内容 | 复杂外围养成、完整家园、宠物正式系统、时装正式系统 |

# 1. 一阶段开发目标

一阶段开发的目标不是完成 SDC 的完整产品，而是围绕“关卡内循环”做出可验证、可反复游玩的第一版 Demo。

验证玩家从进入章节到通关或失败结算的一整轮关卡体验。

验证房间推进、战斗、掉落、Build 成型、Boss、翻牌、商店、传输与结算的闭环。

验证装备驱动技能变化是否足以构成“继续刷”的动力。

验证自选难度 Tag 是否能提供清晰的风险收益差异。

# 2. 一阶段开发范围

| 模块 | 开发范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 1 个章节 | 用于验证单章节完整循环。 |
| 层数 | 3 层 | 每层存在关底 Boss。 |
| 地图推进 | 哈迪斯-like 三选一房间推进 | 路线不可返回。 |
| 房间类型 | 普通战斗、精英战斗、Boss、商人、休息、深渊 | 可按开发进度裁剪休息/深渊表现复杂度。 |
| 角色 | 优先 1 个基础职业路线 | 建议枪手。 |
| 技能 | 普攻 + 3 小技能 + 1 觉醒 | 满足基础 Build 体验。 |
| 怪物 | 普通怪、精英怪、每层 Boss | 深渊可共用怪物库强化。 |
| 装备 | 基础品质、基础掉落、基础词条、基础技能裂变 | 不做完整终局词条体系。 |
| 结算 | 翻牌奖励、道中商店、对外传输、全局胜败带出 | 必须接入。 |
| 难度系统 | 基础自选难度 Tag | 至少支持若干简单 Tag。 |

# 3. 一阶段不开发或弱化的内容

复杂家园系统。

宠物正式系统。

时装正式系统。

多章节内容。

复杂长期资源循环。

复杂职业矩阵与大量转职路线。

完整装备终局系统与复杂保护道具经济。

# 4. 一阶段核心玩法闭环

玩家选择章节。

玩家选择若干自选难度 Tag。

玩家进入第 1 层。

玩家完成当前房间战斗或事件目标。

玩家手动拾取掉落。

玩家在三选一传送门中选择下一个房间。

玩家推进至关底 Boss。

玩家击败 Boss 后获得翻牌奖励。

玩家进入道中商店，出售或购买局内道具。

玩家执行一次道具对外传输。

玩家进入下一层，直至通关、失败或主动退出。

玩家根据胜利 / 失败结算带出部分奖励。

# 5. 必须完成的系统模块（P0）

| P0 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 关卡推进框架 | 实现章节进入、房间完成、三选一传送门、Boss 房推进。 |
| 玩家基础战斗 | 移动、普攻、3 小技能、1 觉醒、闪避、索敌、受击、死亡。 |
| 怪物基础行为 | 普通怪、精英怪、Boss 的基础 AI 与战斗表现。 |
| 掉落与拾取 | 怪物掉落、手动拾取、掉落进背包。 |
| 局内背包 | 共用背包、容量限制、基础筛选/排序/锁定。 |
| 基础装备结构 | 装备品质、穿戴、基础词条、普攻/技能增益读取。 |
| 基础 Build 裂变 | 装备对技能和普攻产生可感知变化。 |
| Boss 奖励结算 | 翻牌奖励、道中商店、对外传输。 |
| 全局胜败结算 | 主动退出、失败、通关三类结果都能成立。 |

# 6. 应尽量完成的系统模块（P1）

| P1 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 自选难度 Tag | 进入章节前选择若干 Tag，影响掉落与事件权重。 |
| 基础事件扩展 | 商人、休息、深渊事件形成基础差异。 |
| 特殊传送门 | 提供额外特殊房间入口。 |
| 掉落反馈 UI | 稀有装备掉落、奖励提示、房间信息展示。 |
| 更多装备裂变样例 | 至少形成若干清晰可感知的 Build 方向。 |

# 7. 可后置的模块（P2）

基础家园接口。

第二基础职业。

更丰富的深渊与隐藏内容。

宠物辅助拾取雏形。

时装外观占位。

# 8. 推荐开发顺序

完成基础地图推进与房间切换。

完成玩家移动、普攻、技能、怪物战斗。

完成基础掉落、拾取、背包。

完成基础装备系统与技能裂变读取。

完成每层 Boss 与胜败判定。

完成翻牌奖励、道中商店、对外传输。

完成自选难度 Tag。

补齐深渊、休息、特殊传送门等扩展事件。

# 9. 角色与战斗实现建议

第一版优先只做 1 个职业路线，建议枪手。

优先做“可读性强、差异明显”的普攻和技能，便于验证装备裂变价值。

第一版 Build 重点不是数量，而是清晰度。至少保证玩家能明显感知到 2~3 种不同战斗变化。

战斗爽感以输出为先，防御只作为高难挑战容错。

# 10. 房间与关卡实现建议

| 模块 | 建议 |
| --- | --- |
| 房间数 | 单层控制在约 8~10 个房间。 |
| 层定位 | 第 1 层成型，第 2 层强化，第 3 层检验。 |
| 房间展示 | 向玩家展示房间类型、奖励类型、危险等级、是否精英/深渊/特殊事件。 |
| 事件取舍 | 若工期有限，可先保证普通战斗、精英、Boss、商人四类完整。 |
| 特殊传送门 | 可作为一阶段加分项，不是最先必须完成。 |

# 11. 装备与掉落实现建议

第一版不需要完整终局装备体系，但必须让掉落有明显层次。

优先保证：掉落 → 穿戴 → 战斗变化 → 更想继续刷 的最短闭环。

基础词条建议优先覆盖：伤害、冷却、技能数量、分裂、穿透、追踪、范围、元素变化。

稀有装备和高价值词条需要有明显的 UI 反馈。

# 12. 一阶段成功标准

玩家能完整体验 1 个章节 3 层流程。

玩家能清晰理解三选一路线推进。

玩家能感知到装备改变技能或普攻表现。

玩家能理解翻牌奖励、道中商店、对外传输和胜败带出的价值。

玩家能感受到自选难度 Tag 带来的收益差异。

这一轮 Demo 足以证明关卡内循环具有继续扩展的价值。

# 13. 一阶段风险点

若装备裂变不明显，玩家无法形成刷宝动力。

若房间推进过慢，3 层流程会显得冗长。

若翻牌、商店、传输流程不清晰，玩家难以理解结算价值。

若自选难度 Tag 与奖励反馈脱节，风险收益将不成立。

若 Boss 强度和 Build 成长曲线不匹配，会削弱关卡节奏。

# 14. 与后续文档的衔接

《一阶段项目开发说明》只负责第一版 Demo 的开发范围和落地顺序。具体战斗公式、技能表、装备表、怪物表、关卡表等内容，仍需要在后续专项策划案中展开。

| 后续文档 | 说明 |
| --- | --- |
| 战斗规则说明 | 补充战斗公式、属性和表现规则。 |
| 技能说明 | 细化具体技能与裂变方式。 |
| 装备系统策划案 | 细化装备字段、品质、词条与装备成长。 |
| 关卡策划案 | 细化章节、房间库、事件权重、特殊传送门。 |
| 怪物策划案 | 细化普通怪、精英怪、Boss 行为与掉落。 |