SDC第一版Demo说明书

第一版 Demo 以关卡内循环验证为主，不接入外围养成

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 第一版 Demo 说明书 |
| 核心目标 | 验证关卡内循环 |
| 不验证内容 | 复杂家园、宠物、时装、长期外围养成 |

# 1. Demo 目标

第一版 Demo 的目的不是验证完整项目的全部系统，而是验证“进入关卡 → 房间推进 → 战斗 → 掉落 → Build 变化 → Boss → 道中结算 / 传输 / 胜败带出”的核心关卡循环是否成立。

验证关卡推进是否顺畅。

验证战斗是否具备基础爽感。

验证装备掉落与技能裂变是否能形成 Build 感知。

验证 Boss 奖励、翻牌、传输与结算是否能形成目标反馈。

验证自选难度 Tag 是否能带来清晰的高风险高收益差异。

# 2. Demo 范围

| 模块 | Demo 范围 |
| --- | --- |
| 章节 | 1 个章节。 |
| 层数 | 默认 3 层。 |
| 房间推进 | 哈迪斯-like 三选一推进，不可返回。 |
| 房间类型 | 普通战斗、精英战斗、Boss、商人、休息、深渊（可按实现情况裁剪）。 |
| 角色 | 优先 1 个基础职业路线，建议枪手。 |
| 技能 | 普攻 + 3 小技能 + 1 觉醒。 |
| 怪物 | 普通怪、精英怪、每层关底 Boss。 |
| 装备 | 基础品质、基础掉落、基础词条、基础技能裂变。 |
| 结算 | 翻牌奖励、道中商店、对外传输、全局胜败带出。 |
| 难度系统 | 接入基础自选难度 Tag。 |

# 3. Demo 不接入内容

复杂家园养成。

宠物正式系统。

时装正式系统。

长期生产、真实时间资源循环。

复杂职业矩阵与多章节内容量。

# 4. Demo 重点验证玩法

玩家进入章节前选择少量难度 Tag。

玩家进入房间，完成战斗或事件目标。

玩家手动拾取装备和道具。

装备改变普攻或技能表现，玩家感知 Build 差异。

玩家在三选一传送门中做路线决策。

玩家击败每层 Boss 后体验翻牌奖励与道中商店。

玩家执行道具对外传输并理解其价值。

玩家在最终胜利、失败、主动退出三种情况下看到不同结算结果。

# 5. Demo 成功标准

玩家能完整完成一轮关卡内循环。

玩家能明确感知到装备掉落和 Build 变化的价值。

玩家能理解道中结算、传输和胜败带出的差异。

玩家能理解难度 Tag 带来的风险和收益提升。

整体体验证明该核心循环值得继续扩展外围系统。

# 6. Demo 推荐实现顺序

房间推进与基础地图。

玩家战斗与怪物基础行为。

掉落、拾取、背包。

基础装备与技能裂变。

Boss 与道中结算。

自选难度 Tag。

商人 / 休息 / 深渊等扩展事件。