SDC项目开发Plan

基于完整 GDD 的阶段拆分、模块优先级与开发建议

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 项目开发计划 |
| 生成依据 | SDC完整GDD初稿.docx |
| 目标 | 明确模块优先级、阶段里程碑与第一版 Demo 的实现顺序 |

# 1. 开发目标理解

当前项目应优先验证关卡内刷图、掉落、Build 成型和道中结算循环。在系统复杂度较高的情况下，开发计划需要遵循“关卡逻辑优先于外围养成”的原则。

优先验证：关卡推进、战斗、掉落、装备驱动技能变化、道中结算、Boss 奖励。

延期验证：复杂家园、宠物深度、时装完整系统、长期经济、完整外围成长。

# 2. 模块优先级

| 优先级 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 关卡逻辑 | 章节进入、房间生成、三选一传送门、Boss 房、胜败结算。 |
| P0 | 基础战斗框架 | 移动、普攻、3 小技能、1 觉醒、闪避、索敌、受击与死亡。 |
| P0 | 基础装备结构 | 装备掉落、装备穿戴、品质、基础词条读取。 |
| P0 | 装备裂变增益 | 装备词条对技能和普攻的基础影响。 |
| P0 | 道中结算系统 | 翻牌奖励、道中商店、对外传输、全局胜败带出。 |
| P1 | 自选难度 Tag 系统 | 进入章节前选 Tag，影响奖励、事件权重和掉落规则。 |
| P1 | 事件系统基础版 | 普通战斗、精英、Boss、商人、休息、深渊。 |
| P1 | 局内背包与拾取 | 手动拾取、背包容量、筛选排序锁定、自动拾取扩展接口。 |
| P2 | 基础家园结构 | 带出数量提升、药剂制造、基础装备加工接口。 |
| P2 | 职业 / 转职扩展 | 多个职业路线、觉醒拓展。 |
| P3 | 宠物、时装、复杂外围 | 用于长期版本扩展。 |

# 3. 建议开发阶段

## 3.1 阶段一：可玩原型

完成单章节单层或简化三层推进。

完成玩家基础战斗与怪物基础行为。

完成基础掉落、基础装备读取与穿戴。

完成基础 Boss 战与胜败结算。

## 3.2 阶段二：核心循环验证

接入三选一房间推进。

接入翻牌奖励、道中商店、对外传输。

接入 3 层结构与第 1 / 2 / 3 层的节奏定位。

接入基础自选难度 Tag。

验证玩家是否能感受到刷图、掉装、Build 成型和收益选择。

## 3.3 阶段三：成长与拓展

扩展更多职业、装备池、事件池、深渊、隐藏 Boss。

接入基础家园结构。

补齐长期资源流转与更多外围系统。

# 4. 当前最推荐的实施顺序

关卡推进框架。

战斗控制与怪物基础。

掉落、背包、装备读取。

装备对技能/普攻的基础裂变。

Boss 与道中结算。

自选难度 Tag。

事件扩展。

基础家园接口。

# 5. 与第一版 Demo 的关系

第一版 Demo 只验证关卡内循环，不接入外围养成。因此项目开发 Plan 中的 P0 和部分 P1 模块，应优先服务于 Demo 可玩性，而不是完整项目内容量。